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	АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	23.12.2025                                                                                                   № 1050


	г. Уржум, Кировской области




               О внесении изменений в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1016
В соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области, решением Уржумской районной Думы от 23.12.2025 г. № 44/331 «О бюджете Уржумского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1016 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Утвердить изменения в Программе «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района» согласно приложению № 1.
1.2. План реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026г.
4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.
Глава администрации 
Уржумского муниципального района    В.В. Байбородов                        
Приложение № 1                      
                                             УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Уржумского муниципального района         

от 23.12.2025 № 1050
ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальной программе

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на 

территории Уржумского муниципального района»

        1.   По всему тексту цифры «2022-2027» заменить цифрами «2022 – 2028»
2. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания:

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования 

Уржумский муниципальный район Кировской области

«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района

	Соисполнители муниципальной программы
	КОГУП «Облкоммунсервис» (по согласованию), муниципальные учреждения  Уржумского муниципального района (по согласованию), муниципальные казенные учреждения Уржумского муниципального района ( по согласованию), руководители организаций коммунального комплекса (по согласованию)

	Наименования подпрограмм
	Отсутствуют

	Цели муниципальной программы
	Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры

	Задачи муниципальной программы
	Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; повышение комфортности проживания; обеспечение собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества; обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры; обеспечение контроля за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, с использованием и сохранностью жилищного фонда и общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности; обеспечение контроля за

соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений; участие в реализации на

территории Уржумского муниципального района муниципальной политики в сфере регулирования субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса, направленной на сдерживание роста цен и тарифов на товары (услуги), производимые (оказываемые) данными

организациями, и обеспечение их доступности для населения, а также надежное и

бесперебойное функционирование работы организаций жизнеобеспечения

	Сроки реализации муниципальной программы
	2022 – 2028 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются

	Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
	Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть; доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии; количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций
коммунального комплекса в сфере водоснабжения; доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; доля сточных вод, очищенных до 
нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; доля поселений, входящих в состав Уржумского муниципального района, в которых проведены мероприятия по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений к общему количеству поселений; доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Уржумского муниципального района; доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления.

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объем финансирования – 71438,93779 тыс. рублей, в том числе: 

средства областного бюджета – 53918,35906 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям); 

средства бюджета Уржумского муниципального района – 17515,43773 тыс. рублей.
средства бюджетов поселений – 5,141 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям)

	Справочно: объем налоговых расходов
	Не предусмотрено


2. В разделе 4 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

2.1. Абзац 1 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2028 годы составит 71438,93779  тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 53918,35906 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

средства бюджета Уржумского муниципального района – 17515,43773 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 5,141 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, из них собственные (инвестиционные) средства организаций (привлекаются по соглашениям)».

2.2. Таблицу 1 «Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.
3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

4. Приложение  № 1 к муниципальной программе «Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы»
_______________ 

А.Ю. Северюхин

                                                                                                                                                                                                            Приложение № 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, показателя, цель, задача
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	2021 год

(базовый)
	2022 год

(базовый)
	2023 

(базовый)
	2024 

(базовый)
	2025

(оценка)
	2026 год


	2027 год
	2028 год

	1.
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Цель «Повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов, комфортности проживания, обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при эффективной работе коммунальной инфраструктуры»

	Задача «Обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры»

	1.1.
	Отдельное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на улучшение теплоснабжения»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии»
	%
	12,3
	12,0
	11,7
	11,3
	10,8
	10,3
	9,7
	9,4

	Задача «Повышение комфортности проживания»

	1.2.
	Отдельное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на улучшение водоснабжения»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть»
	%
	28,4
	28,4
	28,0
	27,5
	27,0
	26,5
	26,0
	25,4

	
	«Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения»
	ед.
	0,20
	0,19
	0,17
	0,15
	0,11
	0,07
	0,05
	0,04

	Задача «Обеспечение собственников помещений многоквартирных домов коммунальными услугами нормативного качества»

	1.3.
	Отдельное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на улучшение водоотведения»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения»
	%
	85,5
	85,5
	87,2
	88,6
	89,3
	92,4
	95,0
	96,0

	Задача «Обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры»

	1.4.
	Отдельное мероприятие «Обеспечение доступной стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры»


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи»
	%
	8,4
	8,3
	8,3
	8,3
	8,3
	8,2
	8,2
	8,0

	Задача «Обеспечение контроля за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, с использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности»

	1.5.
	Отдельное мероприятие «Обеспечение контроля за соблюдением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, с использованием и сохранностью жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме независимо от их принадлежности»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления»
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Задача «Обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений»

	1.6.
	Отдельное мероприятие «Обеспечение контроля за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Доля поселений, входящих в состав Уржумского муниципального района, в которых проведены мероприятия по контролю за соблюдением требований жилищного законодательства участниками жилищных отношений к общему количеству поселений»
	%
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0

	Задача «Участие в реализации на территории Уржумского муниципального района муниципальной политики в сфере регулирования субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса, направленной на сдерживание роста цен и тарифов на товары (услуги), производимые (оказываемые) данными организациями, и обеспечение их доступности для населения, а также надежное и бесперебойное функционирование работы организаций жизнеобеспечения»

	1.7.
	Отдельное мероприятие «Участие в реализации на территории Уржумского муниципального района муниципальной политики в сфере регулирования субъектов естественных монополий и организаций коммунального комплекса, направленной на сдерживание роста цен и тарифов на товары (услуги), производимые (оказываемые) данными организациями, и обеспечение их доступности для населения, а также надежное и бесперебойное функционирование работы организаций жизнеобеспечения»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	«Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории  Уржумского муниципального района»
	%
	87,0
	87,0
	76,9
	75,0
	67,0
	67,0
	67,0
	67,0


                                                                                                           ___________________
А.Ю. Северюхин
Приложение 

Таблица 1

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы

	Основные направления финансирования муниципальной программы
	Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)

	
	всего
	в том числе

	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Муниципальная программа Уржумского района – всего,

в том числе:
	71438,93779
	17779,436
	17986,616
	12766,78492
	20902,14687
	2003,954
	0,000
	0,000

	Капитальные вложения
	70055,110
79
	17735,609
	17986,616
	12766,78492
	20902,14687
	663,954
	0,000
	0,000

	Прочие расходы
	1383,827
	43,827
	
	
	
	1340,00
	0,000
	0,000


_______________ 

     А.Ю. Северюхин
                                                                                                                                                                                                                                          Приложение № 3

  к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта
	Источники финансирования
	Расходы, тыс. рублей

	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Итого

	
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района»
	всего
	17779,436
	17986,616
	12766,78492
	20902,14687
	2003,954
	0,000
	0,000
	71438,93779

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	16173,150
	11700,700
	7152,05906
	18892,45
	0,000
	0,000
	0,000
	53918,35906

	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	1606,286
	6285,916
	5614,72586
	2004,55587
	2003,954
	0,000
	0,000
	17515,43773

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет поселений
	0,000
	0,000
	0,000
	5,141
	0,000
	0,000
	0,000
	5,141

	1.
	Отдельное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на улучшение теплоснабжения»
	всего
	0,000
	0,000
	0,000
	1398,24887
	0,000
	0,000
	0,000
	1398,24887

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	0,000
	0,000
	0,000
	1393,10787
	0,000
	0,000
	0,000
	1393,10787

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет поселений
	0,000
	0,000
	0,000
	5,141
	0,000
	0,000
	0,000
	5,141

	2.
	Отдельное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на улучшение водоснабжения»
	всего
	711,179
	3727,269
	4143,144
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	8581,592

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	711,179
	3727,269
	4143,144
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000

	8581,592

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет поселений
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Отдельное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на улучшение водоотведения»
	всего
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00
	0,000

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет поселений
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Отдельное мероприятие «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»
	всего
	0,000
	1136,000
	0,000
	0,000
	500,000
	0,000
	0,000
	1636,000

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	0,000
	1136,000
	0,000
	0,000
	500,000
	0,000
	0,000
	1636,000

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет поселений
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Отдельное мероприятие «Изготовление проектно-сметной документации»
	всего
	43,827
	14,965
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	58,792

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	43,827
	14,965
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	58,792

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет поселений
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Отдельное мероприятие «Техническое обследование объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»
	всего
	0,000
	791,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	791,500

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	0,000
	791,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	791,500

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет поселений
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Отдельное мероприятие «Разработка проектов зон санитарной охраны артезианских скважин»
	всего
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	840,000
	0,000
	0,000
	840,000

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	840,00
	0,000
	0,000
	840,000

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет поселений
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Отдельное мероприятие 

«Реализация мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период»
	всего
	17024,430
	12316,882
	6000,000
	19100,48
	0,000
	0,000
	0,000
	54441.792

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	16173,150
	11700,700
	5700,000
	18675,40
	0,000
	0,000
	0,000
	52249,250

	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	851,280
	616,182
	300,000
	425,08
	0,000
	0,000
	0,000
	2192,542

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет поселений
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Отдельное мероприятие «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района»
	всего
	0,000
	0,000
	2323,64092
	403,418
	663,954
	0,000
	0,000
	3391,01292

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	1452,05906
	217,050
	0,000
	0,000
	0,000
	1669,10906

	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	0,000
	0,000
	871,58186
	186,368
	663,954
	0,000
	0,000
	1721,90386

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет поселений
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Отдельное мероприятие «Субсидии из бюджета Уржумского муниципального района муниципальным унитарным предприятиям Уржумского муниципального района на формирование уставного фонда при создании и (или) на увеличение  установного фонда»
	всего
	0,000
	0,000
	300,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,00
	300,000

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	0,000
	0,000
	300,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	300,000

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	бюджет поселений
	
	
	
	
	
	
	
	


______________
А.Ю. Северюхин

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры

на территории Уржумского муниципального района»
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Срок
	Источник финансирования
	Финансирование на 2026 год, тыс. рублей
	Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)

	
	
	
	Начало реализации
	Окончание реализации
	
	
	

	
	Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры на территории Уржумского муниципального района»
	Ковязина Н.В. – заместитель начальнрика управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района
	2026
	2026
	всего
	2003,954
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	2003,954
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет поселений
	0,00
	

	1.
	Отдельное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на улучшение теплоснабжения»
	
	1 кв
	4 кв
	всего
	0,00
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	0,00

	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет поселений
	0,00
	

	2.
	Отдельное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на улучшение водоснабжения»
	
	1 кв
	4 кв
	всего
	0,00
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	0,00
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет поселений
	
	

	3.
	Отдельное мероприятие «Комплекс мероприятий, направленных на улучшение водоотведения»
	
	1 кв
	4 кв
	всего
	0,000
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	0,000
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет поселений
	
	

	4.
	Отдельное мероприятие «Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»
	
	1 кв
	4 кв
	всего
	500,00
	Актуализация схем теплоснабжения

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	500,00
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет поселений
	
	

	5.
	Отдельное мероприятие «Изготовление проектно-сметной документации»
	
	1 кв
	4 кв
	всего
	0,000
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	0,000
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет поселений
	
	

	6.
	Отдельное мероприятие «Техническое обследование объектов теплоснабжения и водоснабжения»
	
	1 кв
	4 кв
	всего
	0,000
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	0,000
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет поселений
	
	

	7.
	Отдельное мероприятие «Разработка проектов зон санитарной охраны артезианских скважин»
	
	1 кв
	4 кв
	всего
	840,00
	По решению суда 15 скважин


	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	840,00
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет поселений
	
	

	8.
	Отдельное мероприятие

«Реализация мероприятий, направленных на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период»
	
	1 кв
	4 кв
	всего
	0,00
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	0,00
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет поселений
	
	

	9.
	Отдельное мероприятие «Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района» 
	
	1 кв
	3 кв
	всего
	663,954
	Ремонт водонапорной башни в с. Буйское Уржумского района, Ремонт водопровода в с. Шевнино Уржумского района

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0,00
	

	
	
	
	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	663,954
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет поселений
	
	

	9.1
	Ремонт водонапорной башни с.Буйское Уржумского района
	
	1 кв
	3 кв
	всего
	39,779
	Ремонт водонапорной башни с.Буйское Уржумского района

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	39,779
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет поселений
	
	

	9.2
	Ремонт водопровода в с. Шевнино Уржумского района
	
	1 кв
	3 кв
	всего
	624,175
	Ремонт водопровода в с. Шевнино Уржумского района

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	624,175
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет поселений
	
	

	10.
	Отдельное мероприятие «Субсидии из бюджета Уржумского муниципального района муниципальным унитарным предприятиям Уржумского муниципального района на формирование уставного фонда при создании и (или) на увеличение  уставного фонда»
	
	1 кв
	4 кв
	всего
	0,000
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	областной бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет Уржумского муниципального района
	
	

	
	
	
	
	
	внебюджетные источники
	
	

	
	
	
	
	
	бюджет поселений
	
	


______________ 

А.Ю. Северюхин
Приложение № 2  


УТВЕРЖДЕН


постановлением администрации


Уржумского муниципального района         


от 23.12.2025 № 1050
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