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	АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       11.02.2026                                                                                     № 110


	г. Уржум, Кировской области

	


Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Рассвет» по приведению качества питьевой воды  в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.3684-21 на территории Уржумского муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области
         В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013г № 641 «Об инвестиционных и производственных  программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- эпидемиологических (профилактических) мероприятий», администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание  на разработку инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.3684-21 на следующих объектах:
- д.Русское Тимкино (скважина  №1608)
      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

      3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

Глава администрации
Уржумского муниципального района    В.В. Байбородов

                                                                                    Приложение

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО

                                                            Постановлением администрации

                                                            Уржумского муниципального района

                                                            От 11.02.2026 № 110
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На разработку инвестиционной программы

«Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.3684-21»

На территории муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области

1. Общие положения
        1.1.Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий» на территории муниципального образования «Уржумский муниципальный район Кировской области разработано на основании:
Земельного кодекса РФ;
Градостроительного кодекса РФ;

Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210- ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. № 641 «Об инвестиционных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007г. № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;
Приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011г. № 204 «об разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам\.питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий».
2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

        Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.
        Задачи инвестиционной программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.
Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

        Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.
3. Целевые индикаторы и показатели

        Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения:

        Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

        По ОКБ – отсутствие.
4. Перечень мероприятий,  необходимых для достижения целевых показателей

Мероприятия по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации  существующих объектов системы водоснабжения, включая мероприятия, необходимые для достижения целевых показателей инвестиционной программы, должны быть сформированы в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения, планами по приведению качества воды в соответствии с установленными требованиями.

Мероприятия инвестиционной программы должны иметь адресную и временную характеристику.

Рекомендуемые варианты по приведению качества воды в соответствие:

- ионообменные системы;

- магнитные и электромагнитные смягчители;

- мембранные фильтры ( система обратного осмоса)
5. Срок разработки инвестиционной программы
         Срок разработки инвестиционной программы – в течении трех месяцев с момента утверждения технического задания.

6. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – ООО «Рассвет».
7. Требования к инвестиционной программе

          7.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:
Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствии с установленными требованиями.

          Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском районе. План мероприятий по приведению качества питьевой  воды в соответствие с установленными требованиями включается в раздел инвестиционной программы.
           Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы а именно:

- объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

- финансовые потребности на реализацию  мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

         7.2.  Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства ООО «Рассвет»;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ;

          7.3. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

          7.4. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

           7.5. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.
           7.6. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют ООО «Рассвет» и администрация Уржумского муниципального района.

           7.7. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

           7.8. Инвестиционная программа должна содержать следующие разделы:

- паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

А). Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

Б). Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

В). Наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;
Г).  Наименование территориального органа, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный  эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

- цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

- анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

- план технических мероприятий по системе водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния системы водоснабжения и условий ее эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

- расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

- срок реализации инвестиционной программы.
           7.9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями направить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском районе в срок до 1 июня 2026 года, после согласования включит в состав инвестиционной программы.

           7.10. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

 - проектно-изыскательские работы;

 - приобретение материалов и оборудования;

 -строительно- монтажные работы;

 - работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

 - пуско-наладочные работы;

 - проведение регистрации объектов;

         Расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и.т.п.)

         7.11. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

         7.12. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству.

          7.13. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации. 
8. Порядок внесения изменений в техническое задание
        Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации Уржумского муниципального района или по инициативе ООО «Рассвет».

        Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

        В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «Рассвет».

, заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации Уржумского муниципального района, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.
           9. Форма представления инвестиционной программы
Инвестиционная программа  предоставляется для согласования в администрацию Уржумского муниципального района на бумажном носителе.
