| АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| 23.03.2026 № 218 |  |  |
| г. Уржум, Кировской области |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1021

В соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области, постановлением администрации Уржумского муниципального района от 30.06.2021 № 487 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Уржумского муниципального района Кировской области» администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1021 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе», следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в Программе «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе» согласно приложению №1.

1.2. План реализации муниципальной программы «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2.

2.    Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

Глава администрации

Уржумского муниципального района    В.В. Байбородов

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от  23.03.2026  №  218

Программа "Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе"

- В паспорте муниципальной программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составит 10013,02237 тыс. руб., в том числе: Средства фонда реформирования ЖКХ – 0,00 тыс. руб; Средства областного бюджета – 0,00 тыс. руб.; Средства местного бюджета –9889,9419тыс. руб.; Средства бюджетов сельских поселений – 123,08047 тыс. руб. |
| --- | --- |

- Раздел 4 Ресурсное обеспечение Муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания:

«4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

Планируемый общий объем финансирования Муниципальной программы на 2022 - 2027 годы составит 10013,02237 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета - 0 тыс. руб.;

средства областного бюджета —0 тыс. руб.;

средства бюджета Уржумского муниципального района — 9889,9419 тыс. руб.;

средства бюджетов поселений — 123,08047 тыс. рублей;

средства государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунальному хозяйству —0 тыс. рублей.

Средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации привлекаются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Объем ежегодных расходов, связанных с финансированием Муниципальной программы за счет средств бюджета Уржумского муниципального района, определяется в установленном порядке, подлежит приведению в соответствие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Уржумской районной Думы о бюджете Уржумского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период на реализацию соответствующих муниципальных программ.

Объемы финансирования на выполнение мероприятий Муниципальной программы по основным направлениям относятся к капитальным вложениям и прочим расходам.

3. Приложение № 3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечения Муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

Приложение № 3

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы

«Развитие строительства и архитектуры в Уржумском районе»

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Итого |
|  | Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе» | всего | 147,165 | 1711,515 | 2827,84971 | 4644,36966 | 482,123 | 100,00 | 100,00 | 10013,02237 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 147,165 | 1711,515 | 2818,8029 | 4530,336 | 482,123 | 100,00 | 100,00 | 9889,9419 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 9,04681 | 114,03366 | 0 | 0 | 0 | 123,08047 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | первое отдельное мероприятие | Программное обеспечение | Всего | 17,165 | 42,365 | 221,45 | 48,68 | 53,058 | 55,00 | 55,00 | 492,718 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 17,165 | 42,365 | 221,45 | 48,68 | 53,058 | 55,00 | 55,00 | 492,718 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | первое отдельное мероприятие | Программное обеспечение | Всего | 17,165 | 42,365 | 166,50 | 48,68 | 53,058 | 55,00 | 55,00 | 437,768 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 17,165 | 42,365 | 166,50 | 48,68 | 53,058 | 55,00 | 55,00 | 437,768 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | первое отдельное мероприятие | Приобретение компьютера | Всего | 0 | 0 | 54,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,950 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 54,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,950 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Второе отдельное мероприятие | Внесение изменений в схему территориального планирования Уржумского муниципального района | Всего | 0 | 119,15 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 319,15 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 119,15 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 319,15 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Третье отдельное мероприятие | Переселение жителей Уржумского муниципального района из ветхого и аварийного жилищного фонда. | Всего | 130,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 130,00 | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Четвертое отдельное мероприятие | Реализация программ формирования современной городской среды | Всего | 0 | 0 | 2 057,37488 | 4295,68966 | 0 | 0 | 0 | 6353,06454 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 2055,31811 | 4184,256 | 0 | 0 | 0 | 6239,57411 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 2,05677 | 111,43366 | 0 | 0 | 0 | 113,49043 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Четвертое отдельное мероприятие | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Российского конкурса лучных проектов создания комфортной городской среды | Всего | 0 | 0 | 2 057,37488 | 4295,68966 | 0 | 0 | 0 | 6353,06454 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 2 055,31811 | 4184,256 | 0 | 0 | 0 | 6239,57411 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 2,05677 | 111,43366 | 0 | 0 | 0 | 113,49043 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Пятое отдельное мероприятие | Возмещение части затрат на обустройство прилегающей территории к земельному участку, выделенному для размещения ФАПА (врачебной амбулатории) и перпметрального ограждения территории | Всего |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Шестое отдельное мероприятие | Софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,065 | 0 | 0 | 389,065 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 389,065 | 0 | 0 | 389,065 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Седьмое отдельное мероприятие | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | Всего | 0 | 1 400.00 | 143,64617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543,64617 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 1 400,00 | 140,40992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540,40992 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 3,23625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,236250 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Восьмое отдельное мероприятие | Присоединение к системе водоснабжения, технологическое присоединение к сетям электроснабжения и газоснабжения к проетируемому жилому дому (домам) в рамках государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» | Всего | 0 | 0 | 255,37866 | 0 | 0 |  |  | 255,37866 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 252,82487 | 0 | 0 |  |  | 252,82487 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 2,55379 | 0 | 0 |  |  | 2,55379 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Девятое отдельное мероприятие | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Уржумского муниципального района бюджетам поселений на разработка проектно-сметной документации и осуществление авторского надзора к проетируемм (ому) жилым (ому) домам (ому) в рамках государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» подпро-граммы «Комплексное развитие сельских терри-торий Кировской обла-сти | Всего | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |
| 1.9 |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 118,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,800 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Десятое отдельное мероприятие | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Уржумского муниципального района бюджетам поселений на возмещение части расходов на разработку градостроительной документации, генеральных планов и правил землепользования и застройки | Всего | 0 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 0 | 260,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 257,400 | 0 | 0 | 0 | 257,400 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 2,600 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

______________

Громкова Т.М.

.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от  23.03.2026 № 218

.

План реализации муниципальной программы

«Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполни- тель (Ф.И.О.,должность) | Источники финансирования | Финансирование, тыс.руб. | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <4> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе» | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района | всего по источникам: | 482,123 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 482,123 |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Программное обеспечение | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района | всего по источникам: | 53,058 |  | Программное обновление (Грант Смета, Свод Смарт) |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 53,058 |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Подготовка градостроительной документации | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района | всего по источникам | 40,00 | Подготовка сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон (СТП) |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Переселение жителей Уржумского муниципального района из ветхого и аварийного жи-лищного фонда. | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района | всего по источникам: | 0,00 | Снос аварийного расселенного дома по адресу: Уржумский район, с. Буйское, ул. Кирова, д. 52 |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Реализация программ формирования современной городской среды | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района | всего по источникам: | 0,00 | Оказание консультация поселениям по программе формирования комфортной городской среды |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 1.4.1 | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района | всего по источникам: | 0,00 | Проект «Уржумский Косогор» |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Возмещение части затрат на обустройство прилегающей территории к земельному участку, выделенному для размещения ФАПА (врачебной амбулатории) и перпметрального ограждения территории | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района | всего по источникам: | 0,00 | Реализация полномочий муниципального образования в сфере охраны здоровья на территории муниципального образования |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения админи-страции Уржумского му-ниципального района | всего по источникам: | 389,065 | Создание спортивной детской игровой площадки по ул. Трудовая, с. Большой Рой (ППМИ) |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 389,065 |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Обеспечение мероприя-тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения админи-страции Уржумского му-ниципального района | всего по источникам: | 0,00 | Межбюджетные трансферты Уржумскому городскому поселению на строительство нового доа по адресу: г. Уржум, ул. Молодежная |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 1.8 | Присоединение к системе водоснабжения, технологическое присоединение к сетям электроснабжения и газоснабжения к проетируемому жилому дому (домам) в рамках государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области» | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения админи-страции Уржумского му-ниципального района | всего по источникам: | 0,00 | Строительство жилого дома в с. Рождествен-ское Уржумского райо-на |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |
| 1.9 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Уржумского муниципального района бюджетам поселений на разработка проектно-сметной документации и осуществление авторского надзора к проетируемм (ому) жилым (ому) домам (ому) в рамках государственной программы Кировской области «Развитие агропромышленного комплекса» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Кировской области | Громкова Т.М. консультант управления по вопросам жизнеобеспечения админи-страции Уржумского му-ниципального района | Всего по источникам: | 0,00 | Строительство жилого дома в с. Рождествен-ское Уржумского райо-на |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |

_____________

Громкова Т.М.

2. Приложение № 2 к Муниципальной программе  «Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

Сведения о целевых показателях реализации муниципальной программы

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, ведомственные целевые программы, отдельные мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2020 год (базовый) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  | 2028 год |
| Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры в Уржумском муниципальном районе» годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Создание комфортной среды проживания для населения Уржумского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Размещение правил землепользования и застройки, генеральных планов и схемы территориального планирования в ФГИС ТП и ГИС ОГД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: Программное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ввод данных в федеральную государственную систему территориального планирования и государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с градостроительным кодексом РФ | Да/нет | да | да | да | да | да | да |  | да |  |  | да |  |  | да |
| Задача: Подготовка градостроительной документации в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: Подготовка градостроительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка схемы территориального планирования, помощь в подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений и генеральных планов, разработка проектов местных нормативов градостроительного проектирования | Да/нет | да | да | да | да | да |  | да |  | да |  | да |  |  | да |
| Задача: Обеспечение населения доступным и качественным жильем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: Переселение жителей Уржумского муниципального района из ветхого и аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общий годовой объем ввода жилья | кв.м. | 3586 | 3562 | 7340 | 7419 | 5775 |  | 4029 |  | 5027 |  | 6800 |  |  | 7200 |
| 2. | Ввод жилья на душу населения | кв.м/человека | 0,1606 | 0,160 | 0,366 | 0,378 | 0,308 |  | 0,215 |  | 0,274 |  | 0,361 |  |  | 0,414 |
| 3. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв.м. | 28,5 | 29,3 | 31,76 | 32,77 | 33,42 |  | 34,64 |  | 32,52 |  | 35,3 |  |  | 36,53 |
| 4. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | кв. м | 10,0 | 3,06 | 2,59 | 1,33 | 3,6 |  | 3,07 |  | 3,2 |  | 3,7 |  |  | 2,03 |
| 5. | в том числе, земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | кв.м | 6,0 | 2,16 | 1,29 | 0,31 | 0,1 |  | 0,75 |  | 0,82 |  | 1,2 |  |  | 1,17 |
| 6. | Доля расселенного аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2017 непригодным для проживания | % | 20 | 44,62 | 0 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7. | Доля населения, переселенного из аварийного жилищного фонда, признанном после 01.01.2017 года непригодным для проживания | % | 20 | 44,62 | 0 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Задача: Формирование современной комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: Реализация программ формирования современной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | едениц | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | едениц | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |  | 10 |  | 12 |  |  | 14 |  | 16 |
| Задача: Реализация полномочий муниципального образования в сфере охраны здоровья на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: Обустройство прилегающей территории к земельному участку, выделенному для размещения ФАПа (врачебной амбулатории), периметральное ограждение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных прилегающих территорий ФАПов | едениц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Задача: Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие: Софинансирование инициативных проектов по развитию общественной инфраструктуры муниципальных образований Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание спортивной детской игровой площадки по ул. Трудовая, с. Большой Рой (ППМИ) | едениц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |

____________

Громкова Т.М.