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	АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	       08.06.2026                                                                                         № 443 


	г. Уржум, Кировской области




Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 
2026-2027 г. г. в сфере теплоснабжения на территории 
муниципального образования Уржумский муниципальный район 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ                         "О теплоснабжении", с учетом требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234   
                          ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г. г. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Уржумский муниципальный район, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

3.
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Уржумского муниципального района Кировской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава администрации
 Уржумского муниципального района    В.В. Байбородов
                          Приложение
	
	УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от 08.06.2026  № 443      
      


ПЛАН 
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г. г. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Уржумский муниципальный район
1.Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:

1.1. Отопительный период 2023-2024г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:2316
Длительность отопительного периода:

14.09.2023-28.04.2024 гг.

1.2. Отопительный период 2024-2025г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:2316
Длительность отопительного периода:

25.09.2024-20.05.2025 гг.
1.3. Отопительный период 2025-2026г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:2341
Длительность отопительного периода:
22.09.2025-13.05.2026 гг.
2. Погодные условия:

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:

	
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май

	ОЗП

2023-2024
	14,0
	8,5
	-5,5
	-16,0
	-16,5
	-16,0
	-8,0
	9,5
	11,5

	ОЗП

2024-2025
	12,5
	6,5
	-1,5
	-9,5
	-10
	-8,5
	-0,5
	11,5
	12

	ОЗП

2025-2026
	11,7
	4,5
	-3,4
	-9,4
	-13
	-11,6
	-1,8
	4,7
	14,9


3. План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 г. г.

	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Проведение анализа состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий.
	до 01.06.2026
	Администрация Уржумского муниципального района

	2.
	Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
	до 01.08.2026
	Администрация Уржумского муниципального района

	3.
	Обучение ответственных за исправное состояние тепловых энергоустановок
	Март - август
	Администрация Уржумского муниципального района, управляющие организации, собственники и пользователи помещений 

	4.
	Подготовка жилищного фонда к сезонной эксплуатации в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда
	до 15.08.2026
	Администрация Уржумского муниципального района, управляющие организации, собственники и пользователи помещений 

	5.
	Создание комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
	до 01.04.2026

	Администрация Уржумского муниципального района, 

	6.
	Составление актов оценки  готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии.
	до 01.09.2026
	Администрация района

	7.
	Составление актов оценки  готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	до 15.09.2026
	Администрация района

	8.
	Составление акта оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для муниципального образования
	до 01.11.2026
	Администрация Уржумского муниципального района

	10.
	Выдача паспорта готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для потребителей тепловой энергии.
	до 15.09.2026
	Администрация Уржумского муниципального района

	11.
	Выдача паспорта  готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций
	до 01.11.2026
	Администрация Уржумского муниципального района

	12.
	Получение паспорта готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 г.г
	до 15.11.2026
	Администрация Уржумского муниципального района


______________
А.Ю. Северюхин
     Приложение

	
	УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от 08.06.2026  № 443      

      


АКТ

оценки  готовности к отопительному периоду

2026/2027 гг.

___________________________                                                           "__" __________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                                   (дата составления акта)
Комиссия, образованная постановлением администрации Уржумского мыниципального района от 23.03.2026г. № 214, в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду с  "__" ______ 2026 г.  по "__" ______ 2026 г. в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства от 13.11.2024г. № 2234, провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

______________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

NN ________________________.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности

(Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	

	NN
	


Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

                           

 (объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду ___________________ на __ л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: ____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: _________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: ___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С  актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта

получил:

"__" ___________ 20__ г. ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи

руководителя (его уполномоченного

представителя) в отношении которого

проводилась оценка обеспечения готовности к

отопительному периоду)

