| АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| 03.10.2025 № 802 |  |  |
| г. Уржум, Кировской области |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1010

В соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области, решением Уржумской районной Думы от 26.09.2025 г. № 40/304 «О внесении изменений и дополнений в решение Уржумской районной Думы от 24.12.2024 № 32/256 «О бюджете Уржумского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1010 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального  района»» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в Программе «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального  района» согласно приложению № 1.

1.2. План реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального  района» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

И.о. главы администрации

Уржумского муниципального района    С.Н. Хабибуллина

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Уржумского муниципального района от 03.10.2025 № 802

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального  района»

1. Раздел Паспорта программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы составит 10476,01906 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 5628,60 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям); средства бюджета Уржумского муниципального района – 4844,6047 тыс. рублей; средства бюджетов поселений – 2,81436 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям); |
| --- | --- |

2. В разделе 4 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

2.1. Абзац 1 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2027 годы составит 10476,01906  тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 5628,60 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

средства бюджета Уржумского муниципального района – 4844,6047 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 2,81436 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, из них собственные (инвестиционные) средства организаций (привлекаются по соглашениям)».

2.2. Таблицу 1 «Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

_____________

И.В.  Верещагина

Приложение № 1

к муниципальной программе

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы

| Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| всего, в т.ч. | 1233,2 | 58,71594 | 1542,56642 | 2312,0187 | 5228,518 | 101,00 | 10476,01906 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 1128,6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4500,000 | 0,000 | 5628,60 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 104,6 | 58,71594 | 1541,09576 | 2310,675 | 728,518 | 101,00 | 4844,6047 |
| Бюджет поселений | 0,00 | 0,00 | 1,47066 | 1,34370 | 0,00 | 0,00 | 2,81436 |

_____________

И.В. Верещагина

Приложение № 3

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования <1> | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района» | Всего, в том числе по источникам: | 1233,2 | 58,71594 | 1542,56642 | 2312,0187 | 5228,518 | 101,0 | 10476,01906 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 1128,6 | 0 | 0 | 0 | 4500,00 | 0 | 5628,6 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 104,6 | 58,71594 | 1541,09576 | 2310,675 | 728,518 | 101,0 | 4844,6047 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 1,47066 | 1,34370 | 0 | 0 | 2,81436 |
| 1 | Отдельное мероприятие: «Разработка схем газоснабжения населенных пунктов» | Всего, в том числе по источникам: | 1133,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133,20 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 1128,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128,60 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,6 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Отдельное мероприятие: «Аварийный ремонт объектов газификации (аварийно-диспетчерское обслуживание». | Всего, в том числе по источникам: | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Отдельное мероприятие: «Ремонт воздушных линий» | Всего, в том числе по источникам: | 0 | 58,71594 | 71,886 | 0 | 50,0 | 50,0 | 230,60194 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 58,71594 | 71,886 | 0 | 50,0 | 50,0 | 230,60194 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета Уржумского муниципального района | Всего, в том числе по источникам: | 0 | 0 | 1470,68042 | 0 | 0 | 0 | 1470,68042 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 1469,20976 | 0 | 0 | 0 | 1469,20976 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 1,47066 | 0 | 0 | 0 | 1,47066 |
| 5 | Отдельное мероприятие: «Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования внутри границ земельного участка» | Всего, в том числе по источникам: | 0 | 0 | 0 | 212,493 | 0 | 0 | 212,493 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 212,493 | 0 | 0 | 212,493 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Отдельное мероприятие: «Аварийный ремонт, техническое обслуживание объектов газификации» | Всего, в том числе по источникам: | 0 | 0 | 0 | 140,840 | 0 | 0 | 140,840 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 140,840 | 0 | 0 | 140,840 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Иные межбюджетные трансферты на монтаж системы отопления и подключения (технологические присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения) | Всего, в том числе по источникам: | 0 | 0 | 0 | 1343,6997 | 0 | 0 | 1343,6997 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 1342,356 | 0 | 0 | 1342,356 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 1,34370 | 0 | 0 | 1,34370 |
| 8 | Строительство газопроводов на территории Уржумского муниципального района, изготовление ПСД | Всего, в том числе по источникам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 2,000 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Реализация мероприятий по переводу котельных на природный газ | Всего, в том числе по источникам: | 0 | 0 | 0 | 614,986 | 5127,518 | 0 | 5742,504 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500,000 | 0 | 4500,000 |
|  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 614,986 | 627,518 | 0 | 1242,504 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

_____________

И.В. Верещагина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Уржумского муниципального района

от 03.10.2025 № 802

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики

на территории Уржумского муниципального района»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок |  | Источник финансирования | Финансирование на 2025 год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Уржумского муниципального района» | Верещагина И.В. главный специалист управления по вопросам жизнеобеспечения администрации Уржумского муниципального района | 2025 год | 2025 год | Всего, в том числе по источникам: | 2312,0187 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 2310,675 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 1,34370 |  |
| 11.1 | Отдельное мероприятие: «Строительство газопроводов на территории Уржумского муниципального района, изготовление ПСД» |  | 1 кв. | 4 кв. | Всего, в том числе по источникам | 0,00 | Строительство газопроводов по населенным пунктам |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 21.2 | Отдельное мероприятие «Аварийный ремонт объектов газификации (аварийно-диспетчерское обслуживание).» |  | - | - | Всего, в том числе по источникам | 0,00 | Улучшение жизненного уровня населения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 21.3 | Отдельное мероприятие «Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования внутри границ земельного участка» |  | 1 кв. | 4 кв. | Всего, в том числе по источникам | 212,493 | Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования внутри границ земельного участка зданий |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 212,493 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 21.4 | Отдельное мероприятие: "Ремонт воздушных линий. |  | - | - | Всего, в том числе по источникам | 0,00 | Улучшение жизненного уровня населения |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 11.5 | Отдельное мероприятие: «Аварийный ремонт, техническое обслуживание объектов газификации» |  | 1 кв. | 4 кв. | Всего, в том числе по источникам | 140,840 | Техническое обслуживание ШРП д. Петряево, работы по демонтажу газового ввода с. Буйское |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 140,840 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |
| 1.6 | Иные межбюджетные трансферты на монтаж системы отопления и подключения (технологические присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения) |  | 3 кв. | 4 кв. | Всего, в том числе по источникам: | 1343,6997 | Подключение к системе отопления здания КИЦ с. Байса |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 1342,356 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 1,34370 |  |
| 11.7 | Реализация мероприятий по переводу котельных на природный газ |  | 4 кв. | 4 кв. | Всего, в том числе по источникам: | 614,986 | Перевод котельных школы и КИЦ с. Байса |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Уржумского муниципального района | 614,986 |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,00 |  |

_____________

И.В. Верещагина