| АДМИНИСТРАЦИЯ УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| 06.02.2026 № 88 |  |  |
| г. Уржум, Кировской области |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1020

В соответствии со статьей 41 Устава муниципального образования Уржумский муниципальный район Кировской области, решением Уржумской районной Думы от 27.01.2026 г. № 45/335 «О внесении изменений в решение Уржумской районной Думы от 23.12.2025 № 44/331 «О бюджете Уржумского муниципального района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»», администрация Уржумского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Уржумского муниципального района от 29.12.2021 № 1020 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Утвердить изменения в Программе «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» согласно приложению № 1.

1.2. План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» утвердить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Уржумского муниципального района, начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазова И.Н.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Кировской области.

Глава администрации

Уржумского муниципального района    В.В. Байбородов

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации Уржумского муниципального района от 06.02.2026 № 88

ИЗМЕНЕНИЯ

в муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области»

1. Раздел Паспорта программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2028 годы составит 735116,73270 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 623571,611 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям); средства бюджета Уржумского муниципального района – 109805,14385 тыс. рублей; средства бюджетов поселений – 1739,97785 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям); |
| --- | --- |

2. В разделе 4 программы «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

2.1. Абзац 1 изложить в новой редакции следующего содержания:

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2028 годы составит 735116,73270 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 623571,611 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

средства бюджета Уржумского муниципального района – 109805,14385 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 1739,97785 тыс. рублей (привлекаются по соглашениям);

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей, из них собственные (инвестиционные) средства организаций (привлекаются по соглашениям)».

2.2. Таблицу 1 «Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

3. Приложение № 3 к Муниципальной программе «Ресурсное обеспечения Муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению.

_____________

Н.В. Ковязина

Таблица № 1

к муниципальной программе

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования муниципальной программы

| Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | итого |
| всего, в т.ч. | 195985,853 | 145929,48677 | 102530,768 | 62934,62208 | 93375,157 | 65258,246 | 69102,600 | 735116,73270 |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| областной бюджет | 185750,60 | 134165,000 | 86409,837 | 46679,074 | 77037,500 | 46764,800 | 46764,800 | 623571,611 |
| бюджет Уржумского муниципального района | 10083,448 | 11721,566 | 14644,888 | 16248,039 | 16284,957 | 18488,946 | 22333,300 | 109805,14430 |
| Бюджет поселений | 151,805 | 42,92077 | 1476,043 | 7,50908 | 52,7 | 4,500 | 4,500 | 1739,97785 |

_____________

Н.В. Ковязина

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Уржумского муниципального района от 06.02.2026 г. № 88 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ПЛАН реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  |  |  | Источникки финансирования | 2026 год | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
|  |  |  | начало реализации |  | окончание реализации |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 93375,157 | Сохранение в нормативном состоянии имеющейся сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования, обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 77037,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 16284,957 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 52,700 |  |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 489,602 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 87580,454 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 76814,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 10766,454 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 50924,000 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 50414,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 510,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 50924,000 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 50414,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 510,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.1.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Изготовление технических планов линейных объектов |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.1.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 32957,363550 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 26400,000000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 6557,363550 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием вне границ населенных пунктов. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, отобранных по результатам опроса- голосования | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 32957,36355 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 26400,00000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 6557,36355 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, отобранных по результатам опроса- голосования, ремонт автомобильной дороги Киров – Малмыж - Вятские Поляны - Рождественское, протяженностью 1268 м. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 23865,06313 | Автомобильная дорога Киров – Малмыж - Вятские Поляны - Рождественское по ремонту протяженностью 1268 м |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 23841,19692 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 23,86621 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.2.2.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, отобранных по результатам опроса- голосования, восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Уржум – Лопьял, протяженностью 747 м. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 9092,30042 | Автомобильная дорога Уржум – Лопьял по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий протяженностью 747 м; |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2558,80308 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 6533,49734 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 1.3. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 489,602 км. | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 3699,090 | Поддержание в нормативном эксплуатационном состоянии сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 3699,090 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 1052,700 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 52,700 |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 1052,700 | Обеспечение безаварийного движения транспортных средств Уржум |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1000,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 52,700 |  |
| 2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 0,000 | Повышение безопасности дорожного движения на муниципальных дорогах |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 1677,003 | Проекты местных инициатив Ремонт дорожного полотна в Уржумском сельском поселении, Лазаревском сельском поселении, Уржумском городском поселении |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 1677,003 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 4.0 | Отдельное мероприятие Приобретение строительно- дорожной и коммунальной техники в лизинг | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 447,000 | Приобретение техники в лизинг трактора в комплекте |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 223,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 223,500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 5.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 2500,000 | Обеспечение транспортной доступности населения Уржумского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 2500,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
| 6.0 | Отдельное мероприятие Возмещение части недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в связи с установлением бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок отдельным категориям граждан | Начальник управления по вопросам жизнеобеспечения Семиглазов И.Н. |  |  |  |  | Всего, в том числе по источникам: | 118,000 | Возмещение части недополученных доходов |
|  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 0,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района | 118,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселений | 0,000 |  |
|  |  | Н.В.Ковязина |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе |  |  |  |  |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия |  | Источники финансирования |  | Расходы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028 |  |  | итого |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Уржумском муниципальном районе Кировской области» |  | всего, в т.ч. |  | 195985,853 | 145929,487 |  | 102530,768 |  | 62934,62208 | 93375,157 |  | 65258,246 | 69102,600 |  |  | 735116,73270 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 185750,600 | 134165,000 |  | 86409,837 |  | 46679,074 | 77037,500 |  | 46764,800 | 46764,800 |  |  | 623571,61100 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 10083,448 | 11721,566 |  | 14644,888 |  | 16248,039 | 16284,957 |  | 18488,946 | 22333,300 |  |  | 109805,14385 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 151,805 | 42,92077 |  | 1476,043 |  | 7,50908 | 52,700 |  | 4,500 | 4,500 |  |  | 1739,97785 |  |  |
| 1.0 | Отдельное мероприятие Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. |  | всего |  | 185709,376 | 124154,659 |  | 74921,619 |  | 50595,252 | 87580,454 |  | 55216,146 | 59060,500 |  |  | 637238,00585 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 182667,200 | 120870,000 |  | 71182,000 |  | 45721,000 | 76814,000 |  | 46055,000 | 46055,000 |  |  | 589364,20000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 3042,176 | 3284,659 |  | 3739,619 |  | 4874,252 | 10766,454 |  | 9161,146 | 13005,500 |  |  | 47873,80585 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 1.1. | Нормативное содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. Протяженностью 494,874; 487,055 км.,489,602 км. |  | всего |  | 306,714 | 119,779 |  | 139,150 |  | 4412,196 | 3699,090 |  | 4695,943 | 8540,297 |  |  | 21913,16910 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 306,714 | 119,779 |  | 139,150 |  | 4412,196 | 3699,090 |  | 4695,943 | 8540,297 |  |  | 21913,16910 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 1.2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области |  | всего |  | 42736,604 | 53040,809 |  | 48358,197 |  | 46183,056 | 50924,000 |  | 46520,203 | 46520,203 |  |  | 334283,07190 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 40595,500 | 50227,000 |  | 45887,000 |  | 45721,000 | 50414,000 |  | 46055,000 | 46055,000 |  |  | 324954,50000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 2141,104 | 2813,809 |  | 2471,197 |  | 462,056 | 510,000 |  | 465,203 | 465,203 |  |  | 9328,57190 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 1.2.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области |  | всего |  | 38195,800 | 52870,714 |  | 46351,000 |  | 46183,056 | 50924,000 |  | 46520,203 | 46520,203 |  |  | 327564,97600 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 36286,000 | 50227,000 |  | 45887,000 |  | 45721,000 | 50414,000 |  | 46055,000 | 46055,000 |  |  | 320645,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 1909,800 | 2643,714 |  | 464,000 |  | 462,056 | 510,000 |  | 465,203 | 465,203 |  |  | 6919,97600 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 1.2.2 | Паспортизация автомобильных дорог Уржумского района Кировской области |  | всего |  | 0,000 | 170,095 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 170,09500 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 170,095 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 170,09500 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 1.2.3 | Дополнительные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области |  | всего |  | 4432,909 | 0,000 |  | 2007,197 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 6440,10590 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 4207,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 4207,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 225,909 | 0,000 |  | 2007,197 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 2233,10590 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 1.2.4 | Потребность по заключенным контрактам в пределах средств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии в отчетном финансовом году |  | всего |  | 107,895 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 107,89500 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 102,500 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 102,50000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 5,395 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 5,39500 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Уржумского района Кировской области. |  | всего |  | 142666,058 | 70994,071 |  | 26424,272 |  | 0,000 | 32957,364 |  | 4000,000 | 4000,000 |  |  | 281041,76485 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 142071,700 | 70643,000 |  | 25295,000 |  | 0,000 | 26400,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 264409,70000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 594,358 | 351,071 |  | 1129,272 |  | 0,000 | 6557,364 |  | 4000,000 | 4000,000 |  |  | 16632,06485 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт, ремонт и востановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий, устройство защитных слоев с устранением деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный миллиард) |  | всего |  | 0,000 | 20668,780 |  | 26424,272 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 47093,05200 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 20643,000 |  | 25295,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 45938,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 25,780 |  | 1129,272 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 1155,05200 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 1.3.2 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, отобранных по результатам опроса- голосования (дорожный миллиард) |  | всего |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 32957,364 |  | 4000,000 | 4000,000 |  |  | 40957,36355 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 26400,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 26400,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 6557,364 |  | 4000,000 | 4000,000 |  |  | 14557,36355 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 1.3.3 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием в границах сельских населенных пунктов |  | всего |  | 21092,184 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 21092,18400 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 20646,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 20646,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 446,184 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 446,18400 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 1.3.4 | Ремонт автомобильных дорог местного назначения с твердым покрытием вне границ сельских населенных пунктов. |  | всего |  | 121425,700 | 50051,951 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 171477,65130 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 121425,700 | 50000,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 171425,70000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 51,951 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 51,95130 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 1.3.5 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения Уржумского района Кировской области |  | всего |  | 148,174 | 273,340 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 421,51400 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 148,174 | 273,340 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 421,51400 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 1.3.6 | Разработка проектной сметной документации и определение достоверности сметной стоимости строительства и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в Уржумском районе Кировской области. |  | всего |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 2.0 | Отдельное мероприятие. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на дорожную деятельность |  | всего |  | 5212,969 | 6442,921 |  | 8833,443 |  | 7507,50908 | 1052,700 |  | 4504,500 | 4504,500 |  |  | 38058,54185 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 5061,164 | 6400,000 |  | 7357,400 |  | 7500,000 | 1000,000 |  | 4500,000 | 4500,000 |  |  | 36318,56400 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 151,805 | 42,921 |  | 1476,043 |  | 7,50908 | 52,700 |  | 4,500 | 4,500 |  |  | 1739,97785 |  |  |
| 2.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов: |  | всего |  | 5212,969 | 6442,921 |  | 8833,443 |  | 7507,50908 | 1052,700 |  | 4504,500 | 4504,500 |  |  | 38058,54185 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 5061,164 | 6400,000 |  | 7357,400 |  | 7500,000 | 1000,000 |  | 4500,000 | 4500,000 |  |  | 36318,56400 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 151,805 | 42,92077 |  | 1476,043 |  | 7,50908 | 52,700 |  | 4,500 | 4,500 |  |  | 1739,97785 |  |  |
| 2.2 | Повышение безопасности дорожного движения в Уржумском муниципальном районе |  | всего |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 3.0 | Отдельное мероприятие Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования |  | всего |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 4.0 | Отдельное мероприятие: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения междк поселениями в гравницах муниципального района |  | всего |  | 1800,000 | 1800,000 |  | 2000,000 |  | 2800,000 | 2500,000 |  | 3000,000 | 3000,000 |  |  | 16900,00000 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 1800,000 | 1800,000 |  | 2000,000 |  | 2800,000 | 2500,000 |  | 3000,000 | 3000,000 |  |  | 16900,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 5.0 | Отдельное мероприятие: Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировкой области |  | всего |  | 3114,546 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 3114,54600 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 3083,400 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 3083,40000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 31,146 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 31,14600 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 6.0 | Отдельное мероприятие Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры Уржумского муниципального района |  | всего |  | 98,962 | 136,907 |  | 3336,106 |  | 1913,861 | 1677,003 |  | 1000,000 | 1000,000 |  |  | 9162,83900 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 1932,837 |  | 958,074 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 2890,91100 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 98,962 | 136,907 |  | 1403,269 |  | 955,787 | 1677,003 |  | 1000,000 | 1000,000 |  |  | 6271,92800 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 7.0 | Отдельное мероприятие Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета |  | всего |  | 50,000 | 100,000 |  | 100,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 250,00000 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 50,000 | 100,000 |  | 100,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 250,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 8.0 | Отдельное мероприятие Реализация мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования |  | всего |  | 0,000 | 13295,000 |  | 13295,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 26590,00000 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 13295,000 |  | 13295,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 26590,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
| 9.0 | Отдельное мероприятие Возмещение части недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в связи с установлением бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) на муниципальных маршрутах регулярных перевозок отдельным категориям граждан |  | всего |  | 0,000 | 0,000 |  | 44,600 |  | 118,000 | 118,000 |  | 118,000 | 118,000 |  |  | 516,60000 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 100,000 |  | 44,600 |  | 118,000 | 118,000 |  | 118,000 | 118,000 |  |  | 616,60000 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 709,800 | 0,000 |  |  | 709,80000 |  |  |
| 10.0 | Отдельное мероприятие Приобретение строительно- дорожной и коммунальной техники в лизинг |  | всего |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 447,000 |  | 1419,600 | 1419,600 |  |  | 3286,20000 |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 223,500 |  | 709,800 | 709,800 |  |  | 1643,10000 |  |  |
|  |  |  | бюджет Уржумского муниципального района |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 223,500 |  | 709,800 | 709,800 |  |  | 1643,10000 |  |  |
|  |  |  | бюджет поселений |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 | 0,000 |  |  | 0,00000 |  |  |
|  |  |  | Н.В.Ковязина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |